LocalFileAgent

AI Agent tự động hóa tác vụ máy tính

Chạy hoàn toàn offline — 0 chi phí — Không cần internet

| Môn học Trí Tuệ Nhân Tạo | Thời gian 5 tuần | Nền tảng Windows exe |
| --- | --- | --- |

# 1. Tổng quan dự án

LocalFileAgent là một ứng dụng desktop AI chạy hoàn toàn offline, cho phép người dùng quản lý file bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Thay vì phải nhớ lệnh hay thao tác thủ công, người dùng chỉ cần gõ yêu cầu như:

Ví dụ lệnh người dùng có thể gõ "Tìm tất cả file PDF trong Downloads được tạo tháng này" "Đổi tên tất cả ảnh trong thư mục theo định dạng 2025-MM-DD_tên" "Sắp xếp file trong Desktop vào thư mục theo loại" "Tóm tắt nội dung chính của báo cáo_Q1.pdf"

Dự án áp dụng kiến trúc AI Agent hiện đại: LLM phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và gọi các tool phù hợp. Toàn bộ chạy local trên máy tính Windows, không cần internet, không tốn phí API.

## 1.1 Mục tiêu

- Xây dựng AI Agent có khả năng hiểu và thực thi lệnh tiếng Việt tự nhiên

- Triển khai 4 tính năng cốt lõi: tìm file, đổi tên, sắp xếp, tóm tắt tài liệu

- Giao diện desktop đẹp, thân thiện như phần mềm thương mại

- Đóng gói thành file .exe — người dùng không cần cài Python

- Mã nguồn mở, có README chuyên nghiệp phù hợp để đưa lên GitHub CV

## 1.2 Điểm khác biệt

| Tiêu chí | LocalFileAgent |
| --- | --- |
| Chi phí | Hoàn toàn miễn phí — không có API trả tiền |
| Kết nối mạng | Chạy 100% offline sau khi cài đặt |
| Ngôn ngữ lệnh | Tiếng Việt tự nhiên, không cần cú pháp đặc biệt |
| Phân phối | File .exe duy nhất — click là chạy |
| AI Engine | Ollama + Llama 3 chạy local trên CPU |
| Mã nguồn | Mở hoàn toàn trên GitHub |

# 2. Kiến trúc hệ thống

## 2.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng:

| Lớp | Mô tả |
| --- | --- |
| Presentation Layer | CustomTkinter GUI — giao diện cửa sổ, chat box, log hiển thị |
| Agent Layer | LangChain AgentExecutor — nhận lệnh, lập kế hoạch, gọi tool |
| LLM Layer | Ollama + Llama 3 8B — hiểu ngôn ngữ, chọn tool phù hợp |
| Tool Layer | 4 Python tools: file_search, file_rename, file_organizer, summarizer |
| System Layer | os, shutil, pathlib — thao tác file thực tế trên Windows |

## 2.2 Luồng xử lý

Khi người dùng nhập một lệnh, hệ thống xử lý theo 6 bước tuần tự:

- Người dùng gõ lệnh tiếng Việt vào chat box

- CustomTkinter gửi lệnh sang Agent qua luồng riêng (threading)

- LangChain gửi lệnh + danh sách tools cho Llama 3 qua Ollama API local

- Llama 3 phân tích và quyết định gọi tool nào với tham số gì

- Tool tương ứng thực thi thao tác file trên hệ thống

- Kết quả và log từng bước hiển thị real-time trong giao diện

## 2.3 Cấu trúc thư mục

LocalFileAgent/ ├── agent/ │ ├── __init__.py │ ├── agent_core.py ← LangChain AgentExecutor + Ollama │ └── tools/ │ ├── file_search.py ← Tìm file theo tên, loại, ngày │ ├── file_rename.py ← Đổi tên đơn lẻ và hàng loạt │ ├── file_organizer.py ← Phân loại file vào thư mục │ └── summarizer.py ← Tóm tắt PDF, docx, txt ├── gui/ │ ├── __init__.py │ ├── app.py ← Cửa sổ chính CustomTkinter │ ├── chat_panel.py ← Panel chat + bubble messages │ ├── sidebar.py ← Sidebar điều hướng │ └── assets/ ← Icon, font ├── utils/ │ ├── history.py ← Lưu lịch sử lệnh (JSON) │ └── undo_manager.py ← Quản lý undo thao tác gần nhất ├── main.py ← Entry point ├── build.spec ← Cấu hình PyInstaller ├── requirements.txt └── README.md

# 3. Mô tả chi tiết các tính năng

## 3.1 Tìm file thông minh

Người dùng mô tả file cần tìm bằng ngôn ngữ tự nhiên, agent tự động chuyển thành tiêu chí tìm kiếm và duyệt hệ thống file.

- Tìm theo tên file (khớp một phần, không phân biệt hoa thường)

- Tìm theo loại file (pdf, docx, jpg, mp4...)

- Tìm theo khoảng thời gian (tạo hôm nay, tháng này, tuần trước...)

- Tìm theo kích thước (file lớn hơn 10MB...)

- Tìm đệ quy trong tất cả thư mục con

- Trả về danh sách kết quả có đường dẫn đầy đủ, kích thước, ngày tạo

Thư viện sử dụng os, pathlib, glob — tìm file hệ thống datetime — so sánh thời gian file fnmatch — khớp pattern tên file

## 3.2 Đổi tên file

Hỗ trợ đổi tên từ 1 đến hàng trăm file theo quy tắc linh hoạt do người dùng mô tả.

- Đổi tên file đơn lẻ

- Đổi tên hàng loạt theo pattern (thêm tiền tố, hậu tố, thêm số thứ tự...)

- Chuẩn hóa tên: chuyển thành chữ thường, bỏ khoảng trắng, thay bằng dấu gạch dưới

- Thêm ngày tháng vào tên file tự động

- Xem trước danh sách tên mới trước khi xác nhận

- Hỗ trợ undo — khôi phục tên cũ nếu đổi nhầm

## 3.3 Sắp xếp và phân loại file

Tự động tạo cấu trúc thư mục hợp lý và di chuyển file vào đúng chỗ.

- Phân loại theo đuôi file: Images/, Documents/, Videos/, Music/, Archives/...

- Phân loại theo ngày: tạo thư mục theo năm/tháng tự động

- Dọn dẹp file trùng lặp (phát hiện theo tên và kích thước)

- Gộp nhiều thư mục con vào 1 thư mục

- Xem trước kế hoạch di chuyển trước khi thực thi

Thư viện sử dụng shutil — di chuyển, copy file os.makedirs — tạo cấu trúc thư mục hashlib — phát hiện file trùng lặp

## 3.4 Tóm tắt tài liệu

Đọc nội dung tài liệu và dùng Llama 3 tóm tắt thành các điểm chính.

- Hỗ trợ định dạng: PDF, DOCX, TXT, MD

- Tóm tắt toàn bộ tài liệu

- Tóm tắt theo trang hoặc theo chương

- Trích xuất các điểm quan trọng dạng bullet

- Xuất kết quả tóm tắt ra file .txt

Thư viện sử dụng PyMuPDF (fitz) — đọc PDF python-docx — đọc file Word Llama 3 qua Ollama — tóm tắt AI

# 4. Stack công nghệ

| Thành phần | Công nghệ & Lý do chọn |
| --- | --- |
| LLM (AI Engine) | Ollama + Llama 3 8B — chạy local, miễn phí, hỗ trợ tiếng Việt tốt |
| Agent Framework | LangChain 0.3 — chuẩn công nghiệp, dễ mở rộng thêm tool |
| GUI Framework | CustomTkinter — đẹp như Windows 11, thuần Python, nhẹ |
| Đóng gói exe | PyInstaller — đóng gói 1 lệnh, không cần Python trên máy người dùng |
| Đọc PDF | PyMuPDF (fitz) — nhanh, hỗ trợ cả PDF scan |
| Đọc Word | python-docx — đọc .docx chính xác |
| File operations | os, shutil, pathlib, glob — thư viện chuẩn Python |
| Lưu lịch sử | JSON file — đơn giản, không cần database |
| Python version | 3.11+ — tương thích tốt với tất cả thư viện trên |

## 4.1 Yêu cầu hệ thống

| Thành phần | Tối thiểu |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 (64-bit) |
| RAM | 8GB (Llama 3 8B cần ~5GB, dùng 3B nếu ít RAM hơn) |
| Dung lượng ổ đĩa | 8GB (5GB model + 3GB app và dependencies) |
| CPU | Bất kỳ CPU x64 đời 2015 trở lên |
| GPU | Không cần — chạy hoàn toàn trên CPU |
| Cài đặt bắt buộc | Ollama for Windows (tải miễn phí tại ollama.com) |

# 5. Lộ trình phát triển 5 tuần

Tuần 1 Nền tảng & môi trường →; Cài đặt Ollama, tải model llama3:8b (~5GB). →; Tạo môi trường ảo Python, cài requirements. →; Viết agent_core.py — kết nối LangChain với Ollama local. →; Test gọi LLM, kiểm tra phản hồi tiếng Việt. →; Viết tool đầu tiên: file_search.py + unit test. →; Deliverable: Agent gọi được tool tìm file qua terminal.

Tuần 2 Xây dựng 3 tools còn lại →; Viết file_rename.py — đổi tên đơn và batch. →; Viết file_organizer.py — phân loại và di chuyển file. →; Viết summarizer.py — đọc PDF/docx + tóm tắt qua LLM. →; Viết undo_manager.py — ghi lại thao tác để có thể hoàn tác. →; Test từng tool độc lập với các trường hợp biên. →; Deliverable: 4 tools hoạt động đúng khi gọi trực tiếp.

Tuần 3 Ghép Agent + tích hợp →; Đăng ký 4 tools vào LangChain AgentExecutor. →; Viết system prompt tiếng Việt — hướng dẫn agent chọn tool đúng. →; Test end-to-end: gõ lệnh → agent thực thi → xem kết quả. →; Xử lý edge cases: lệnh mơ hồ, file không tồn tại, lỗi quyền truy cập. →; Thêm callback để lấy log từng bước agent đang làm gì. →; Deliverable: Agent hoạt động hoàn chỉnh qua terminal.

Tuần 4 Giao diện Desktop CustomTkinter →; Dựng khung cửa sổ chính: sidebar + chat panel. →; Implement chat bubbles — user bên phải, agent bên trái. →; Hiển thị log real-time từng bước agent (streaming). →; Thêm folder picker — chọn thư mục làm việc. →; Kết nối GUI với agent qua threading (UI không bị đơ). →; Deliverable: App desktop hoạt động đầy đủ.

Tuần 5 Đóng gói & hoàn thiện GitHub →; Viết build.spec và đóng gói thành LocalFileAgent.exe bằng PyInstaller. →; Test file .exe trên máy sạch (không có Python). →; Viết README.md chuyên nghiệp — có GIF demo, hướng dẫn cài đặt. →; Thêm tính năng nhỏ: lịch sử lệnh, dark/light mode toggle. →; Quay video demo 1-2 phút và đưa lên GitHub. →; Deliverable: Repo GitHub hoàn chỉnh + file .exe release.

# 6. Code mẫu các module chính

## 6.1 agent_core.py — Kết nối Ollama + LangChain

from langchain_ollama import OllamaLLM from langchain.agents import AgentExecutor, create_react_agent from langchain.tools import Tool from langchain import hub def create_agent(tools: list) -> AgentExecutor: llm = OllamaLLM( model="llama3:8b", base_url="http://localhost:11434" # Ollama local ) prompt = hub.pull('hwchase17/react') agent = create_react_agent(llm, tools, prompt) return AgentExecutor( agent=agent, tools=tools, verbose=True, # In log từng bước max_iterations=10, handle_parsing_errors=True )

## 6.2 tools/file_search.py — Tìm file

import os, glob from pathlib import Path from langchain.tools import tool @tool def search_files(query: str) -> str: """Tìm file theo tên, loại hoặc thư mục. Input: mô tả file cần tìm.""" # LLM sẽ truyền query dạng: "*.pdf in Downloads" parts = query.split(' in ') pattern = parts[0].strip() folder = parts[1].strip() if len(parts) > 1 else os.path.expanduser('~') results = [] for path in Path(folder).rglob(pattern): stat = path.stat() results.append(f'{path} ({stat.st_size//1024}KB)') return '\n'.join(results[:20]) if results else 'Không tìm thấy file nào.'

## 6.3 gui/chat_panel.py — Hiển thị chat

import customtkinter as ctk import threading class ChatPanel(ctk.CTkFrame): def __init__(self, parent, agent): super().__init__(parent) self.agent = agent self._build_ui() def send_message(self): text = self.input_box.get() self.add_bubble(text, is_user=True) # Chạy agent trong thread riêng — UI không bị đơ threading.Thread( target=self._run_agent, args=(text,), daemon=True ).start() def _run_agent(self, text): result = self.agent.invoke({'input': text}) # Cập nhật UI từ thread chính self.after(0, self.add_bubble, result['output'], False)

## 6.4 Đóng gói exe — 1 lệnh

# Cài PyInstaller pip install pyinstaller # Đóng gói thành 1 file exe duy nhất pyinstaller --onefile --windowed --name LocalFileAgent \ --add-data 'gui/assets;gui/assets' \ --icon gui/assets/icon.ico \ main.py # File exe xuất hiện tại: dist/LocalFileAgent.exe # Kích thước khoảng 50-80MB (bao gồm Python runtime)

# 7. Hướng dẫn README.md cho GitHub

README là mặt tiền của dự án trên GitHub — cần đầu tư để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng và giảng viên.

## 7.1 Cấu trúc README chuẩn

- Demo GIF ngay đầu trang — quay màn hình app đang chạy thực tế

- Badge: Python version, License, Platform (shields.io — miễn phí)

- Mô tả ngắn 2-3 dòng — nêu rõ vấn đề giải quyết

- Screenshot giao diện — chụp khi app đang xử lý lệnh

- Tính năng nổi bật dạng bullet ngắn gọn

- Hướng dẫn cài đặt — từng bước rõ ràng, ai cũng làm được

- Ví dụ lệnh mẫu — copy-paste được ngay

- Kiến trúc kỹ thuật — diagram hoặc bảng stack

## 7.2 Điểm nhấn để tăng star GitHub

Những thứ làm repo bạn nổi bật GIF demo chạy được — người xem thấy app real trong 5 giây Release section có file .exe — người không biết code vẫn dùng được Tiếng Anh cho README — reach được người dùng quốc tế Ảnh screenshot đẹp — chụp lúc app đang làm việc, không phải lúc rỗng Topics tags: ai, agent, llm, local-ai, file-manager, python, ollama

# 8. Tiêu chí đánh giá cho báo cáo môn AI

| Tiêu chí | LocalFileAgent đáp ứng như thế nào |
| --- | --- |
| Thuật toán AI rõ ràng | ReAct Agent — lập luận và hành động tuần tự, có thể giải thích từng bước |
| Ứng dụng thực tế | Giải quyết bài toán thực tế: quản lý file hàng ngày |
| Độ phức tạp kỹ thuật | LLM + Agent + 4 tools + GUI + Packaging — đa lớp |
| Kết quả đo lường được | Đánh giá accuracy của agent: % lệnh thực thi đúng ý định |
| Mã nguồn sạch | Cấu trúc module rõ ràng, có docstring, type hints |
| Demo ấn tượng | App chạy thực tế, gõ lệnh thấy kết quả ngay |

Gợi ý thực nghiệm cho báo cáo So sánh 2 model: Llama 3 8B vs Llama 3.2 3B — accuracy vs tốc độ Đo thời gian phản hồi trung bình với 20 lệnh thử nghiệm Thống kê tỉ lệ agent chọn đúng tool (tool selection accuracy) So sánh tóm tắt tài liệu của AI vs tóm tắt thủ công

# 9. Tổng kết

LocalFileAgent là dự án cân bằng tốt giữa độ phức tạp kỹ thuật và tính khả thi trong 5 tuần. Dự án áp dụng công nghệ AI Agent hiện đại nhất (LLM + tool calling) vào bài toán thực tế, chạy hoàn toàn offline và miễn phí.

Điểm mạnh nổi bật khi đưa lên CV: file .exe có thể chạy ngay trên bất kỳ máy Windows nào là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực kỹ thuật — không phải notebook Jupyter hay demo video, mà là phần mềm thật.